План на следующую неделю:

Молоков Вадим, Карманов Денис

Цель недели

Собрать минимально запускаемую версию игры: главное меню → загрузка уровня → управление игроком → смерть/респавн → выход.
Без полноценного геймплея, но с рабочим билдом, который можно запустить и пройти.

Задачи по системам

1. Ядро игры — Молоков Вадим

GameManager:

довести до рабочего состояния запуск игры из главного меню.

корректная инициализация текущего уровня и счётчика смертей.

респавн игрока без перезапуска сцены (или с быстрым перезапуском).

RoomManager:

проверка возврата на чекпоинт.

обработка текущей попытки.

AudioManager:

базовая заглушка: фоновый звук меню и один звук смерти.

SaveSystem:

проверка загрузки save.json при старте.

сохранение при касании чекпоинта.

кнопка «Продолжить» в меню, если есть сохранение.

2. Игрок — Карманов Денис

PlayerInput:

финальная проверка управления: влево, вправо, прыжок.

PlayerPhysics:

стабильное движение и прыжок.

равитация без проваливания сквозь платформы.

PlayerController:

проверка коллизии земли.

смерть от шипов через хитбокс.

корректный респавн после смерти.

3. Ловушки — Молоков Вадим

Шипы:

убедиться, что работают на тестовом уровне.

проверить, что смерть от шипов запускает респавн и увеличивает счётчик.

4. Враги — Карманов Денис

EnemyBase:

создать минимальный прототип врага (W.I.P).

пока без полноценного ИИ: просто патруль или стоячий враг, который убивает при касании.

Цель: чтобы враг уже был в сцене и не ломал запуск.

5. UI — Карманов Денис

DeathCounter:

отображение количества смертей на экране.

MainMenu:

кнопки «Новая игра», «Продолжить», «Выход».

проверка наличия сохранения.

PauseMenu:

пауза по Escape.

кнопки «Продолжить», «В меню», «Выход».

6. Сохранения — Молоков Вадим

PlayerData:

текущий уровень, смерти, позиция чекпоинта, дата.

SaveSystem:

сохранение/загрузка JSON.

автосохранение при касании чекпоинта.

Проверка: после перезапуска игра предлагает «Продолжить».

7. Структура проекта — общие усилия

Привести папки к виду:

Assets/Scripts/Core/

Assets/Scripts/Player/

Assets/Scripts/Traps/

Assets/Scripts/Enemies/

Assets/Scripts/Interactables/

Assets/Scripts/UI/

Assets/Scripts/Data/

Убедиться, что все скрипты лежат по своим местам и не конфликтуют.

Что должно быть готово к концу недели

- Игра запускается из главного меню.

- Можно начать новую игру или продолжить сохранённую.

- Игрок двигается, прыгает, умирает от шипов.

- После смерти — респавн на чекпоинте.

- Счётчик смертей работает.

- Пауза работает.

- Есть тестовый уровень с шипами, чекпоинтом и выходом.

- Сохранение и загрузка работают через JSON.

- Враги — хотя бы один простой прототип в сцене.

К концу недели у нас должна быть минимально играбельная версия, которую можно запустить, пройти один уровень, умереть, возродиться, сохраниться и выйти.
Это будет основа для дальнейшего расширения: новые ловушки, враги и уровни.