Отчёт за прошлые 2 недели

Команда: Молоков Вадим, Карманов Денис, Максютов Никита, Харин Артем
Формат: созвоны в Discord + распределение задач по общемк чату

Как проходили созвоны

За прошедшие 2 недели мы провели 4 командных созвона в Discord (по 2 в неделю)

Формат созвонов

Примерная средняя длительность - 60 минут

Периодичность начало недели — планирование конец недели — проверка результата

Дополнительно созвон для сверки прогресса и корректировки плана

Во время работы — переписка и Discord по мере необходимости

Для структуры проекта и спорных моментов использовали помощь ИИ (Алиса AI)

Что обсуждали на созвонах
1 Текущее состояние проекта и что уже работает
2 Какие системы нужно доделать в первую очередь
3 Распределение задач между Вадимом и Денисом
4 Проблемы которые возникли по ходу разработки
5 Что должно быть готово к следующей неделе
6 Проверка не блокирует ли одна задача другую

2 Как распределяли задачи

Распределение шло по системам и по зонам ответственности чтобы не мешать друг другу и не писать один и тот же код

Молоков Вадим

Отвечал за ядро игры и данные

GameManager — счётчик смертей текущий уровень респавн

RoomManager — возврат игрока на чекпоинт текущая попытка

Ловушки — шипы

Сохранения — PlayerData SaveSystem save json

Checkpoint — автосохранение

Общая структура проекта

Карманов Денис

Отвечал за игрока UI и врагов

PlayerInput — считывание ввода

PlayerPhysics — движение прыжок гравитация

PlayerController — коллизия земли смерть от шипов

Враги — EnemyBase (W I P)

UI — DeathCounter MainMenu PauseMenu

Счётчик смертей главное меню меню паузы

Общие задачи

Структура проекта — обсуждали вместе в Discord + Алиса AI

Тестовый уровень — собирали совместно

Проверка полного цикла «смерть → респавн → сохранение → загрузка» — оба

Финальная сборка и отчёт — оба

3 Что сделали за 2 недели

Первая неделя

Определили архитектуру проекта

Создали папки Core Player Traps Enemies Interactables UI Data

Начали писать GameManager и RoomManager

Сделали PlayerInput и PlayerPhysics

Добавили шипы

Начали SaveSystem

Вторая неделя

Доделали PlayerController коллизия земли смерть от шипов

Реализовали сохранение в save json

Сделали Checkpoint с автосохранением

Добавили DeathCounter

Начали MainMenu и PauseMenu

Проверили цикл игрок касается чекпоинта → SaveSystem SaveProgress() → JSON

При запуске меню проверяет SaveSystem HasSave() и предлагает «Продолжить»

EnemyBase оставили в статусе W I P

Результат

Реализовали полный цикл «смерть → респавн → сохранение → загрузка»
Архитектура расширяема новые ловушки враги и уровни добавляются без переписывания ядра

4 Как следили за прогрессом

начале недели — созвон кто что делает

В середине недели — короткая проверка в Discord что готово что нет

В конце недели — созвон демонстрация результата

Если кто-то не успевал — перераспределяли задачи

Куратору докладывали что сделано что в работе что мешает

5 Проблемы которые возникли

EnemyBase остался незаконченным — не хватило времени

Пришлось несколько раз переделывать структуру папок

SaveSystem потребовал больше времени чем планировали

Часть задач пересекалась по времени поэтому приходилось синхронизироваться в Discord

6 Что планируем на следующую неделю

Цель минимально запускаемая версия игры

Игра запускается из главного меню

Можно начать новую игру или продолжить сохранённую

Игрок двигается прыгает умирает от шипов

После смерти — респавн на чекпоинте

Счётчик смертей работает

Пауза работает

Есть тестовый уровень с шипами чекпоинтом и выходом

Сохранение и загрузка работают через JSON

Враги — хотя бы один простой прототип в сцене

Распределение

Вадим ядро меню сохранения ловушки чекпоинты

Денис игрок UI пауза враги-прототип

Вместе сборка тестового уровня проверка полного цикла фикс багов

7 Вывод для куратора

За 2 недели мы

провели 4 плановых созвона в Discord

чётко распределили задачи по системам

реализовали полный цикл смерти респавна и сохранения

заложили расширяемую архитектуру

вышли на этап когда на следующей неделе можно собрать минимально играбельный билд

Готовы показать прогресс на следующем созвоне и при необходимости скорректировать план